PROPOSAL PENAWARAN

Pengembangan AI Finance & Accounting Assistant

| Disiapkan untuk | [Nama Client / Perusahaan] |
| --- | --- |
| Disiapkan oleh | [Nama Anda / Nama Perusahaan Anda] |
| Tanggal | 2 Juni 2026 |
| Versi | 1.0 |

AI Assistant untuk owner bisnis: tanya kondisi keuangan kapan saja, otomasi accounting, approval, dan laporan pajak.

Disiapkan untuk: [Nama Client / Perusahaan]

Disiapkan oleh: [Nama Anda / Nama Perusahaan Anda]

Tanggal: 2 Juni 2026

Versi: 1.0

# 1. Ringkasan Proposal

Kami menawarkan pengembangan AI Finance & Accounting Assistant, yaitu sistem asisten keuangan dan akuntansi berbasis AI yang memungkinkan owner perusahaan mengetahui kondisi keuangan kapan saja melalui WhatsApp / Telegram, sekaligus membantu tim finance dan accounting dalam proses input, validasi, approval, dan pelaporan transaksi keuangan.

Sistem ini dirancang untuk perusahaan yang saat ini masih mengelola data keuangan menggunakan Excel dan menyimpan file pada Synology NAS, agar dapat bertransformasi menuju sistem keuangan yang lebih terstruktur, otomatis, aman, dan mudah diakses.

Dengan sistem ini, owner dapat bertanya secara natural seperti:

“Berapa posisi kas hari ini?”

“Berapa total piutang yang jatuh tempo?”

“Berapa hutang yang harus dibayar minggu ini?”

“Berapa laba bersih bulan ini?”

“Beban operasional terbesar bulan ini apa?”

“Berapa pajak yang harus disiapkan bulan ini?”

Selain tanya jawab keuangan, sistem juga akan dikembangkan untuk membantu proses accounting seperti:

Input invoice

Draft jurnal otomatis

Pencatatan pembayaran

Pencatatan hutang dan piutang

Pencatatan pajak

Approval transaksi

Laporan keuangan

Audit trail

# 2. Latar Belakang Masalah

Saat ini perusahaan masih menggunakan file Excel sebagai media utama pencatatan dan pelaporan keuangan. Proses permintaan informasi keuangan masih sangat bergantung kepada karyawan tertentu, sehingga owner tidak selalu bisa mendapatkan informasi secara cepat, terutama di luar jam kerja.

Beberapa kendala yang umum terjadi:

1. Data keuangan tersebar di banyak file Excel.

2. Owner harus menunggu staf finance/accounting untuk mendapatkan laporan.

3. Informasi kas, hutang, piutang, laba rugi, dan pajak tidak selalu tersedia secara real-time.

4. Proses input invoice, pembayaran, dan jurnal masih manual.

5. Risiko kesalahan input cukup tinggi.

6. Proses approval belum terdokumentasi dengan baik.

7. Riwayat perubahan data dan audit trail belum rapi.

8. Data keuangan sulit dianalisis secara cepat.

# 3. Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan adalah membangun AI Finance & Accounting Assistant, yaitu gabungan antara:

1. Sistem Accounting Custom

Sebagai core pencatatan transaksi keuangan yang menyimpan data invoice, jurnal, kas, bank, hutang, piutang, pajak, dan laporan.

2. AI Assistant

Membantu owner bertanya kondisi keuangan melalui WhatsApp/Telegram dan membantu tim accounting membuat draft invoice, jurnal, pembayaran, dan transaksi.

3. Dashboard Web

Digunakan oleh admin, finance, accounting, dan owner untuk monitoring data, approval, laporan, dan koreksi transaksi.

4. Workflow Approval

Setiap transaksi yang dibuat AI masuk sebagai draft dan harus direview sebelum diposting ke pembukuan.

5. Pencatatan Pajak

Mencatat PPN Masukan, PPN Keluaran, PPh, pajak terutang, jadwal kewajiban pajak, dan rekap pajak.

# 4. Tujuan Project

Tujuan utama project ini adalah:

1. Memudahkan owner mengetahui kondisi keuangan perusahaan kapan saja.

2. Mengurangi ketergantungan owner terhadap staf untuk mendapatkan laporan.

3. Membantu finance/accounting mempercepat input transaksi.

4. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual.

5. Membuat sistem approval transaksi yang lebih aman.

6. Menyediakan laporan keuangan yang lebih cepat dan terstruktur.

7. Membantu monitoring pajak dan kewajiban pembayaran.

8. Membangun fondasi sistem accounting custom yang bisa dikembangkan jangka panjang.

# 5. Ruang Lingkup Pekerjaan

## 5.1 Modul Master Data

Data perusahaan

Data user

Role dan hak akses

Customer

Supplier

Chart of Accounts / COA

Bank account

Kategori transaksi

Setting pajak

Produk / jasa jika diperlukan

## 5.2 Modul Accounting Core

Chart of Accounts

Jurnal umum

Jurnal otomatis dari transaksi

Buku besar

Saldo akun

Posting transaksi

Validasi debit dan kredit

Periode akuntansi

Lock periode

Audit trail

## 5.3 Modul Kas dan Bank

Pencatatan kas masuk

Pencatatan kas keluar

Pencatatan mutasi bank

Transfer antar akun kas/bank

Saldo kas dan bank

Rekonsiliasi sederhana

Laporan posisi kas

## 5.4 Modul Piutang

Invoice penjualan

Data customer

Umur piutang / aging receivable

Status pembayaran invoice

Reminder piutang jatuh tempo

Laporan piutang

Piutang overdue

## 5.5 Modul Hutang

Invoice pembelian

Data supplier/vendor

Umur hutang / aging payable

Jadwal pembayaran hutang

Status pembayaran supplier

Laporan hutang

Hutang jatuh tempo

## 5.6 Modul Invoice Automation

Upload invoice PDF/gambar

Ekstraksi data invoice dengan OCR/AI

Validasi vendor

Validasi nomor invoice

Validasi tanggal invoice

Validasi jatuh tempo

Validasi subtotal, PPN, PPh, dan total

Deteksi duplikasi invoice

Draft invoice otomatis

Draft jurnal otomatis

Approval sebelum posting

## 5.7 Modul Pembayaran

Pembayaran hutang

Penerimaan piutang

Pembayaran biaya operasional

Pembayaran pajak

Matching pembayaran dengan invoice

Status pembayaran

Bukti pembayaran

Approval pembayaran

## 5.8 Modul Pajak

PPN Masukan

PPN Keluaran

Pajak terutang

PPh 21

PPh 23

PPh 25

PPh Final jika diperlukan

Jadwal jatuh tempo pajak

Reminder kewajiban pajak

Rekap pajak bulanan

Status dokumen pajak

Lampiran bukti pajak

Catatan: Sistem membantu pencatatan dan monitoring pajak. Perhitungan final dan pelaporan resmi tetap perlu divalidasi oleh pihak finance/accounting atau konsultan pajak perusahaan.

## 5.9 Modul Approval

Status transaksi:

Draft

Waiting Review

Waiting Approval

Approved

Posted

Rejected

Cancelled

Jenis approval:

Approval invoice

Approval jurnal

Approval pembayaran

Approval pajak

Approval koreksi transaksi

## 5.10 Modul AI Assistant

AI Assistant digunakan melalui WhatsApp/Telegram dan dashboard web.

Contoh pertanyaan yang didukung:

Berapa saldo kas hari ini?

Berapa piutang jatuh tempo bulan ini?

Siapa customer dengan piutang terbesar?

Berapa hutang supplier yang jatuh tempo minggu ini?

Berapa laba rugi bulan berjalan?

Beban operasional terbesar bulan ini apa?

Berapa pajak yang harus disiapkan bulan ini?

Apakah cashflow aman untuk 3 bulan ke depan?

Buatkan draft invoice untuk customer tertentu.

Buatkan draft jurnal dari invoice ini.

Tampilkan transaksi yang belum di-approve.

Prinsip keamanan AI:

AI tidak langsung posting transaksi final.

AI hanya membuat draft.

Posting final harus melalui approval user yang berwenang.

Semua aktivitas AI dicatat dalam audit log.

## 5.11 Modul Laporan

Dashboard ringkasan keuangan

Laporan kas dan bank

Laporan piutang

Laporan hutang

Laporan laba rugi

Laporan neraca

Laporan arus kas

Laporan beban operasional

Laporan pajak

Laporan approval

Laporan audit trail

# 6. Teknologi yang Digunakan

# 7. Arsitektur Sistem

Owner / Finance / Accounting
        ↓
WhatsApp / Telegram / Web Dashboard
        ↓
OpenClaw AI Gateway
        ↓
ASP.NET Core Backend API
        ↓
PostgreSQL Database
        ↓
Accounting Core, Tax, Approval, Reports
        ↓
Synology NAS / File Storage

# 8. Alur Kerja Sistem

## 8.1 Alur Tanya Jawab Keuangan

Owner bertanya via WhatsApp/Telegram
        ↓
OpenClaw menerima pesan
        ↓
AI memahami intent pertanyaan
        ↓
AI memanggil API backend
        ↓
Backend mengambil data dari database
        ↓
AI menyusun jawaban ringkas
        ↓
Jawaban dikirim ke owner

## 8.2 Alur Input Invoice

User upload invoice
        ↓
Sistem membaca dokumen dengan OCR/AI
        ↓
Data invoice diekstrak
        ↓
Backend melakukan validasi
        ↓
Sistem membuat draft invoice
        ↓
Sistem membuat draft jurnal
        ↓
Finance melakukan review
        ↓
Owner/Manager melakukan approval
        ↓
Transaksi diposting ke accounting

## 8.3 Alur Posting Jurnal

Draft jurnal dibuat
        ↓
Validasi debit dan kredit
        ↓
Review oleh accounting
        ↓
Approval oleh user berwenang
        ↓
Posting jurnal
        ↓
Masuk laporan keuangan

# 9. Keamanan Sistem

Fitur keamanan yang disarankan:

1. Login user dengan JWT.

2. Role Based Access Control.

3. Pembatasan akses berdasarkan role.

4. Whitelist nomor WhatsApp/Telegram.

5. Approval sebelum posting transaksi.

6. Audit log untuk semua aktivitas.

7. Backup database otomatis.

8. HTTPS/SSL.

9. Validasi input di backend.

10. Logging AI prompt dan tool call.

11. Pembatasan akses dokumen keuangan.

12. Proteksi terhadap perubahan data setelah periode dikunci.

13. Enkripsi informasi sensitif jika diperlukan.

# 10. Dasar Estimasi Harga

Estimasi harga pada proposal ini disusun berdasarkan pendekatan project-based pricing dengan mempertimbangkan kompleksitas sistem, jumlah modul, integrasi AI, integrasi chat, kebutuhan accounting core, workflow approval, dan risiko implementasi.

Benchmark pasar Indonesia yang digunakan sebagai pembanding:

Tarif freelance engineer Indonesia umumnya berada pada kisaran **Rp100.000 - Rp700.000 per jam** tergantung level junior, mid-level, atau senior.

Untuk pekerjaan mid-level, kisaran umum dapat berada di **Rp200.000 - Rp400.000 per jam**.

Untuk pekerjaan senior, kisaran umum dapat berada di **Rp400.000 - Rp700.000 per jam**.

Web aplikasi custom / ERP / SaaS di Indonesia umumnya mulai dari **Rp50 juta** dan dapat masuk ke **ratusan juta rupiah** tergantung kompleksitas.

Dengan mempertimbangkan project ini memiliki backend custom, frontend dashboard, database accounting, AI assistant, integrasi OpenClaw, approval workflow, pajak, dan potensi OCR invoice, maka estimasi harga wajar berada pada kategori aplikasi bisnis custom menengah sampai kompleks.

# 11. Opsi Paket Penawaran

## Paket 1 - Discovery & Prototype AI Finance Assistant

Fokus: Validasi kebutuhan, audit data Excel, prototype tanya jawab keuangan, dan demo awal chatbot.

Ruang lingkup:

Discovery proses finance/accounting

Audit file Excel existing

Mapping data dari Excel ke database

Desain awal database

Prototype dashboard ringkasan

Prototype Telegram bot / chat interface

Tanya jawab dasar: kas, hutang, piutang, laba rugi sederhana

Dokumen rekomendasi roadmap implementasi

Estimasi durasi: 3 - 5 minggu

Harga penawaran: Rp35.000.000 - Rp55.000.000

Cocok untuk client yang ingin membuktikan manfaat AI Assistant sebelum masuk ke sistem accounting penuh.

## Paket 2 - MVP AI Finance Assistant + Accounting Core Dasar

Fokus: Membangun fondasi sistem accounting custom dan dashboard owner.

Ruang lingkup:

Backend ASP.NET Core

Frontend Vue.js + Pinia

PostgreSQL database

Login dan role sederhana

Master data: customer, supplier, COA, bank account

Import data awal dari Excel

Modul kas/bank dasar

Modul hutang dan piutang dasar

Jurnal umum dasar

Dashboard owner

Laporan dasar: kas, hutang, piutang, laba rugi sederhana

Telegram AI Assistant

Audit log dasar

Estimasi durasi: 8 - 12 minggu

Harga penawaran: Rp95.000.000 - Rp145.000.000

Cocok untuk tahap awal digitalisasi keuangan perusahaan.

## Paket 3 - AI Accounting Automation Assistant

Fokus: Sistem accounting operasional dengan AI draft transaction, approval, pembayaran, dan pajak dasar.

Ruang lingkup:

Semua fitur Paket 2

Invoice penjualan

Invoice pembelian

Payment received

Payment paid

Expense transaction

Draft jurnal otomatis

Posting jurnal otomatis

Approval workflow

Pencatatan PPN Masukan

Pencatatan PPN Keluaran

Pencatatan PPh dasar

Rekap pajak bulanan

Reminder hutang/piutang jatuh tempo

Reminder pajak

AI Assistant untuk tanya jawab laporan

AI Assistant untuk membuat draft invoice/jurnal/pembayaran

Dashboard approval

Laporan laba rugi, neraca sederhana, arus kas sederhana

Integrasi Telegram production

Persiapan integrasi WhatsApp

Estimasi durasi: 16 - 24 minggu

Harga penawaran: Rp185.000.000 - Rp285.000.000

Cocok untuk client yang ingin sistem accounting custom mulai dipakai operasional.

## Paket 4 - Full AI Finance & Accounting System

Fokus: Sistem lengkap dengan OCR invoice, WhatsApp, laporan advanced, pajak lebih lengkap, dan hardening production.

Ruang lingkup:

Semua fitur Paket 3

OCR invoice PDF/gambar

Ekstraksi invoice otomatis

Confidence score hasil ekstraksi

Validasi duplikasi invoice

Validasi NPWP/vendor

Validasi pajak invoice

Approval multi-level

WhatsApp Business API / gateway integration

Advanced dashboard owner

Laporan laba rugi lengkap

Neraca lengkap

Arus kas lengkap

Aging piutang dan hutang

Tax dashboard

Audit trail lengkap

Export PDF/Excel

Cashflow forecast sederhana

AI insight dan rekomendasi

Backup dan restore procedure

Production deployment

Dokumentasi admin dan user

Training user

Estimasi durasi: 24 - 32 minggu

Harga penawaran: Rp350.000.000 - Rp550.000.000

Cocok untuk client yang ingin membangun sistem jangka panjang sebagai platform keuangan internal perusahaan.

# 12. Rekomendasi Penawaran untuk Client

Untuk client yang saat ini masih menggunakan Excel dan Synology, rekomendasi paling aman adalah memulai dari:

Paket 1 + Paket 2

Dengan pendekatan ini, client tidak langsung mengambil risiko besar. Project dimulai dari discovery, audit data, prototype, lalu dilanjutkan ke accounting core dasar dan dashboard owner.

Setelah sistem dasar terbukti berjalan, pengembangan dapat dilanjutkan ke:

Paket 3 untuk automation accounting.

Paket 4 untuk OCR, WhatsApp production, dan laporan advanced.

# 13. Estimasi Biaya Tambahan Operasional

Biaya berikut tidak termasuk dalam harga pengembangan dan akan menjadi tanggungan client jika diperlukan:

# 14. Skema Pembayaran

## Skema 1 - Per Paket

40% - Down Payment
30% - Setelah milestone development utama selesai
20% - Setelah UAT
10% - Setelah Go-Live

## Skema 2 - Per Milestone

30% - Down Payment
20% - Setelah backend dan database foundation selesai
20% - Setelah frontend dashboard dan accounting core selesai
20% - Setelah AI assistant dan approval workflow selesai
10% - Setelah testing, training, dan go-live

## Skema 3 - Retainer Bulanan untuk Development Bertahap

Rp35.000.000 - Rp65.000.000 / bulan

Cocok jika client ingin pengembangan dilakukan bertahap dengan prioritas fitur yang fleksibel.

# 15. Deliverables

Deliverables project:

1. Source code backend ASP.NET Core.

2. Source code frontend Vue.js + Pinia.

3. Database PostgreSQL.

4. OpenClaw workflow configuration.

5. API documentation.

6. Database schema documentation.

7. User manual.

8. Admin manual.

9. Deployment documentation.

10. Training user.

11. Production deployment.

12. Backup configuration.

13. Basic support setelah go-live sesuai paket.

# 16. Batasan Pekerjaan

Hal-hal berikut tidak termasuk kecuali disepakati terpisah:

1. Biaya server/VPS/cloud.

2. Biaya WhatsApp Business API/gateway.

3. Biaya OpenAI API/model AI.

4. Biaya OCR pihak ketiga.

5. Biaya domain dan SSL premium.

6. Biaya konsultan pajak.

7. Integrasi ke DJP/e-Faktur/e-Bupot jika membutuhkan akses resmi/API khusus.

8. Migrasi data historis dalam jumlah besar jika format data tidak konsisten.

9. Custom laporan tambahan di luar scope awal.

10. Maintenance jangka panjang setelah masa support selesai.

# 17. Risiko dan Mitigasi

## Risiko 1 - Data Excel Tidak Konsisten

Mitigasi:

Dilakukan tahap discovery.

Dibuat template import.

Dibuat proses validasi data.

## Risiko 2 - AI Salah Membaca Invoice

Mitigasi:

AI hanya membuat draft.

Finance wajib review.

Sistem menampilkan confidence score.

Approval sebelum posting.

## Risiko 3 - Kesalahan Jurnal

Mitigasi:

Backend melakukan validasi debit/kredit.

Mapping COA dibuat jelas.

Draft jurnal bisa diedit sebelum posting.

Audit trail dicatat.

## Risiko 4 - Pajak Salah Hitung

Mitigasi:

Sistem membantu pencatatan dan monitoring.

Perhitungan final pajak harus divalidasi finance/konsultan pajak.

Rule pajak dibuat configurable.

## Risiko 5 - Akses Data Sensitif

Mitigasi:

Role-based access.

Whitelist user.

Audit log.

Enkripsi koneksi.

Backup database.

# 18. Syarat Kerja Sama

1. Pembayaran dilakukan bertahap berdasarkan milestone.

2. Setiap milestone memiliki deliverable yang jelas.

3. Perubahan scope di luar kesepakatan akan dibuatkan estimasi tambahan.

4. Client menyediakan contoh data Excel, format invoice, COA, dan kebutuhan laporan.

5. Client menunjuk PIC untuk validasi proses accounting dan pajak.

6. Approval final atas alur accounting dan pajak dilakukan oleh pihak client.

7. Sistem AI tidak menggantikan tanggung jawab profesional finance/accounting, tetapi membantu otomasi dan percepatan kerja.

# 19. Masa Support

Masa support yang disarankan:

Support mencakup:

Bug fixing sesuai scope.

Bantuan penggunaan sistem.

Monitoring awal setelah go-live.

Perbaikan minor yang tidak mengubah scope utama.

# 20. Penutup

Dengan adanya AI Finance & Accounting Assistant, perusahaan akan memiliki sistem keuangan yang lebih cepat, rapi, aman, dan mudah diakses. Owner dapat mengetahui kondisi keuangan kapan saja melalui WhatsApp/Telegram, sementara tim finance dan accounting tetap memiliki kontrol penuh melalui proses review dan approval.

Sistem ini tidak hanya menjadi chatbot, tetapi menjadi fondasi transformasi digital untuk proses finance dan accounting perusahaan.

Disiapkan oleh:

[Nama Anda / Nama Perusahaan Anda]

Kontak:

[Nomor WhatsApp]

[Email]

[Website / Instagram]

# Lampiran: Catatan Benchmark Harga

Benchmark publik yang menjadi referensi umum:

1. Timedoor Indonesia - kisaran tarif freelance engineer Indonesia, termasuk junior, mid-level, dan senior freelancer.

https://id.timedoor.net/blogs/Panduan-Lengkap-tentang-Tingkat-Gaji-Tarif-dan-Karakteristik-Insinyur-IT-Indonesia/

2. Jobstreet Indonesia - kisaran gaji Software Developer dan Front End Developer Indonesia.

https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/software-developer/salary

https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/frontend-developer/salary

3. Lemon.io Rate Calculator - median billing rate senior software developer Indonesia 2026.

https://lemon.io/rate-calculator/indonesia/

4. KreasiAI - estimasi web aplikasi custom ERP/SaaS mulai dari Rp50 juta sampai ratusan juta.

https://www.kreasiai.com/detail-blog/biaya-rata-rata-pembuatan-website-di-indonesia-2025-panduan-lengkap-untuk-bisnis-anda

# Ringkasan Paket dan Harga

| Paket | Fokus | Durasi | Harga Penawaran |
| --- | --- | --- | --- |
| Paket 1 | Discovery & Prototype AI Finance Assistant | 3 - 5 minggu | Rp35.000.000 - Rp55.000.000 |
| Paket 2 | MVP AI Finance Assistant + Accounting Core Dasar | 8 - 12 minggu | Rp95.000.000 - Rp145.000.000 |
| Paket 3 | AI Accounting Automation Assistant | 16 - 24 minggu | Rp185.000.000 - Rp285.000.000 |
| Paket 4 | Full AI Finance & Accounting System | 24 - 32 minggu | Rp350.000.000 - Rp550.000.000 |

# Estimasi Biaya Tambahan Operasional

| Komponen | Estimasi Biaya |
| --- | --- |
| VPS / Cloud Server | Rp500.000 - Rp3.000.000 / bulan |
| Domain | Rp150.000 - Rp500.000 / tahun |
| SSL | Gratis - Rp1.500.000 / tahun |
| WhatsApp Business API / Gateway | Menyesuaikan provider |
| OpenAI API / AI Model | Menyesuaikan pemakaian token |
| OCR pihak ketiga | Menyesuaikan jumlah dokumen |
| Backup storage | Rp100.000 - Rp1.000.000 / bulan |
| Maintenance | 10% - 20% dari nilai project / tahun atau retainer bulanan |

# Masa Support Setelah Go-Live

| Paket | Masa Support |
| --- | --- |
| Paket 1 | 14 hari |
| Paket 2 | 30 hari |
| Paket 3 | 45 hari |
| Paket 4 | 60 hari |